**Záznam z jednání v rámci realizace projektu „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí vodního toku Berounky, CZ.05.1.24/0.0/16/0002348**

1. **Kontrolní den**

**Datum:** 3. 5. 2019 od 9:00

**Místo**: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5

**Přítomni:** dle přiložené prezenční listiny

**Předmět 8. kontrolního dne:**

Podání informací o průběhu prací

**Průběh jednání:**

Zpracovatelem byla prezentována dokončená analytická část studie. Byly podány informace o dílčích částech analytické části studie a to analýzy územně technických limitů, informacích o KPÚ v zájmovém území, biologickém průzkumu, pořízených geodetických podkladech, terénním průzkumu, zajištěných hydrologických datech, splaveninové analýze, stanovení odtokových poměrů, analýze hydromorfologického stavu, majetkoprávní analýze a analýze uživatelů zemědělské půdy LPIS, hydrotechnického posouzení stávajícího stavu.

V průběhu kontrolního dne byly prezentovány výstupy pro subpovodí Litavky, Dolní Berounky a Loděnice. Zbylá 2 subpovodí tj. subpovodí Horní Berounky a Střední Berounky budou prezentována v průběhu příštího kontrolního dne.

Zástupce AOPK navrhl, že by bylo vhodné vybrat vzorové případy návrhových lokalit týkající se rozlivu koryta.

**9. Kontrolní den proběhne dne 19. 6. 2019 od 9:00** v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, **v zasedací místnosti č.1088.**

Zapsala: Dr. Ing. Marcela Burešová, MPA

Příloha: prezentace Sweco Hydroprojekt a.s. (viz. <https://www.kr-stredocesky.cz/web/20994/299>)