**Záznam z jednání v rámci realizace projektu „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí vodního toku Berounky, CZ.05.1.24/0.0/16/0002348**

1. **Kontrolní den**

**Datum:** 9. 8. 2019 od 9:00

**Místo**: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5

**Přítomni:** dle přiložené prezenční listiny

**Předmět 10. kontrolního dne:**

Podání informací o průběhu prací

**Průběh jednání:**

Zpracovatel studie podal informace o navrhovaných opatřeních na vybraných vodních tocích v povodí Loděnice, dolní Berounky a horní Berounky. Prezentované toky jsou uvedeny v příloze (viz. prezentace zpracovatele). Návrhová část bude dokončena do 31.8.2019. Poté bude zahájena etapa C, kterou je majetkoprávní vypořádání. Proběhnou veřejná projednání po jednotlivých ORP (Černošice + Hl. m. Praha, Kladno, Rakovník + Kralovice, Beroun, Hořovice, Příbram). Bude nezbytné upřesnit rozsah obesílaných vlastníků nemovitostí a uživatelů půdy.

**11. Kontrolní den proběhne v pondělí 9. září 2019 od 9:00** v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, **v zasedací místnosti č.1088.**

Zapsala: Dr. Ing. Marcela Burešová, MPA

Příloha: prezentace Sweco Hydroprojekt a.s. (viz. <https://www.kr-stredocesky.cz/web/20994/299>)