**Záznam z jednání v rámci realizace projektu „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí vodního toku Berounky, CZ.05.1.24/0.0/16/0002348**

**11.Kontrolní den**

**Datum:** 9. 9. 2019 od 9:00

**Místo**: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5

**Přítomni:** dle přiložené prezenční listiny

**Předmět 11. kontrolního dne:**

Podání informací o průběhu prací

**Průběh jednání:**

 Zpracovatel studie představil významná opatření (SO 03) – vodní nádrže. Byla prezentována následující významná opatření: V subpovodí Loděnice na Přílepském potoce (SN Malé Přílepy). V subpovodí dolní Berounky opatření na Karlickém potoce (SN Trněný Újezd), na Švarcavě (SN na Švarcavě, VN Pekárek, SN Roblín), na Bubovickém potoce (SN Bubovice, VN Bubovice). Významná opatření v subpovodí Litavka jsou SN Hředle, SN na Vraním potoce, SN Malá Víska. SN Heřman, SN Chumava, SN Obora, SN Rpety, SN Podluhy, SN Bykoš, SN Kleštěnice. Významná opatření v subpovodí střední Berounky: SN Nižbor na Habrovém potoce, SN Hýskov na Hýskovském potoce, SN Běleč na Vůznickém potoce. Významná opatření v subpovodí horní Berounky: SN Javornice na vodním toku Javornice, SN Tytry na Tyterském potoce, SN Krakovec na Dubském potoce, SN Krakov na Krakovském potoce.

Dále zpracovatel představil průběh dalších prací, kterými je část studie C – majetkoprávní vypořádání. Uvedl harmonogram s jednotlivými subjekty (Povodí Vltavy, státní podnik, Lesy ČR, AOPK ČR), prezentace dotčeným obcím, obeslání dotčených vlastníků a uživatelů půdy, vyhodnocení projednání,

**12. Kontrolní den proběhne ve středu 16. října od 9:00** v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, **v zasedací místnosti č.1088.**

Zapsala: Dr. Ing. Marcela Burešová, MPA

Příloha: prezentace Sweco Hydroprojekt a.s. (viz. <https://www.kr-stredocesky.cz/web/20994/299>)