**Záznam z jednání v rámci realizace projektu „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí vodního toku Berounky, CZ.05.1.24/0.0/16/0002348**

**12. Kontrolní den**

**Datum:** 16. 10. 2019 od 9:00

**Místo**: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5

**Přítomni:** dle přiložené prezenční listiny

**Předmět 12. kontrolního dne:**

Podání informací o průběhu prací

**Průběh jednání:**

 Zpracovatel představil dosavadní průběh projednání studie dotčenými subjekty včetně dotčených vlastníků pozemků a harmonogram dalšího projednávání. Do dnešního dne proběhlo projednání se státním podnikem Povodí Vltavy, Lesy ČR a AOPK ČR. V současnosti probíhá prezentace jednotlivým obcím. Zpracovatel představil harmonogram projednávání s jednotlivými obcemi. V průběhu měsíce listopadu budou obesláni dotčení vlastníci pozemků a uživatele půdy. Vyhodnocení etapy majetkoprávního vypořádání proběhne v prosinci letošního roku.

Zpracovatel dále představil webové stránky projektu: Odkaz na webové stránky - stránky zpracovatele studie**:** <http://213.175.46.5:8080/SOP_BER/>

**13. Kontrolní den proběhne v pondělí 11. listopadu od 9:00 hod** v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, **v zasedací místnosti č.1088.**

Zapsala: Dr. Ing. Marcela Burešová, MPA

Příloha: prezentace Sweco Hydroprojekt a.s. (viz. <https://www.kr-stredocesky.cz/web/20994/299>)