**Záznam z jednání v rámci realizace projektu „Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí vodního toku Výrovka, CZ.05.1.24/0.0/16\_035/0002345**

1. **Kontrolní den**

**Datum:** 16. 10. 2019 od 10:30

**Místo**: Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5

**Přítomni:** dle přiložené prezenční listiny

**Předmět 8. kontrolního dne:**

Seznámení s průběhem prací.

**Průběh jednání:**

Zpracovatel studie informoval o proběhlé etapě, kterou je majetkoprávní vypořádání a to o statistikách došlých stanovisek za jednotlivá opatření. Seznámil přítomné se stanovisky dotčených orgánů a to MěÚ Nymburk, MěÚ Kolín, MěÚ Kutná Hora, SŽDC, Lesy ČR a Povodí Labe. Dále zpracovatel podrobně informoval o výsledcích veřejného projednání revitalizace spodní části Výrovky dne 10.9.2019 v Pečkách. O studii byla veřejnosti podána informace ze strany MAS Podlipansko, kdy vyšla dvojstrana v podzimním zpravodaji o SOP Výrovka. Městys Plaňany prezentoval SOP Výrovka a studii zlepšení vodního režimu na Blince.

Závěrem zpracovatel představil další etapu prací, kterou je etapa D-hodnocení. Proběhne vyhodnocení územně analytických limitů v zájmové lokalitě, hodnocení vlivu na hydromorfologický stav, hydrotechnické posouzení a prioritizace navrhovaných opatření. Tato etapa má být dokončena do 15. 12. 2019.

**10. Kontrolní den proběhne v pondělí 11. listopadu od 10:30** v budově Krajského úřadu Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, **v zasedací místnosti č.1088.**

Zapsala: Dr. Ing. Marcela Burešová, MPA

Příloha: prezentace (viz. <https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/voda-vyrovka>.)